## Slide 1
UNGGA | INTERNAL SESSION
Cómo construimos Gu OS
De intención a evidencia
Sesión 4 · Metodología de desarrollo de sistema agéntico
Objetivo: entender cómo convertimos una responsabilidad de negocio en cambios pequeños, verificables, liberables y capaces de producir aprendizaje.
Gu
Gu OS
CONFIDENTIAL
ungga.com
1
Notes: [Sources]
- docs/development/agentic-product-software-development-methodology.md
- docs/development/release-path-playbook.md
- Canonical baseline: main @ a172040149fbd4263eaa0e78b554e88861c10fae (verified 2026-09-02).

## Slide 2
QUÉ RESUELVE LA METODOLOGÍA
Gu OS es agéntico en el producto y en su desarrollo, pero la responsabilidad no se delega al modelo.
La metodología hace explícita la autoridad de cada artefacto, el trabajo de humanos y agentes y la evidencia exigida.
CONFIDENTIAL
ungga.com
2
Trazabilidad
Intención → implementación
Cada decisión importante tiene un dueño, un artefacto y una evidencia.
Flujo
Slices pequeños que pueden revisarse, verificarse, liberarse y aprender.
Gobernanza
El modelo propone; los contratos, checks y reviewers deciden.
PREVIO
Sessions 3 + 3B: arquitectura y runtime.
Lectura: Methodology Guide v0.2 (derivada de v0.4.4).
Repo actual como evidencia.
RESULTADO
Un proceso compartido.
Gates explícitos.
Feedback cerrado.
Notes: [Sources]
- docs/development/agentic-product-software-development-methodology.md (v0.4.4)
- docs/development/release-path-playbook.md
- docs/product/roadmap-increments/r1-relationship-operations-v1/slice-plan.md
- Baseline: janotowers/Gu-OS main @ 5a6fbb05117042e1f7c47c911e0e2bc14d068340 (2026-09-08)

## Slide 3
LA CADENA DE ARTEFACTOS
Cada artefacto posee una clase de verdad; ninguno debe intentar poseerlas todas.
El flujo reduce ambigüedad progresivamente sin convertir documentos explicativos en autoridad.
CONFIDENTIAL
ungga.com
3
Tasks, Code & Evidence
Qué está implementado, verificado y operando.
ADRs, Plan Técnico & Slice Plan
Qué decisiones técnicas y secuencia ejecutable se eligen.
Spec & optional Initiative Brief
Qué responsabilidad y comportamiento deben existir.
Producto & Roadmap
Qué problema, outcome y principios gobiernan.
encuadra
especifica
realiza
Decisiones y slices
Acceptance criteria
Producto y principios
Repo, CI, runtime, feedback
La comunicación deriva de la cadena; no la reemplaza.
Notes: [Sources]
- docs/development/agentic-product-software-development-methodology.md (v0.4.4)
- docs/development/release-path-playbook.md
- docs/product/roadmap-increments/r1-relationship-operations-v1/slice-plan.md
- Baseline: janotowers/Gu-OS main @ 5a6fbb05117042e1f7c47c911e0e2bc14d068340 (2026-09-08)

## Slide 4
AUTORIDAD POR TIPO DE VERDAD
La coherencia depende de saber qué documento gobierna cada pregunta.
Cuando dos artefactos divergen, reconciliamos según ownership; no elegimos el texto más reciente por intuición.
CONFIDENTIAL
ungga.com
4
GOBIERNA
Fuentes canónicas:
PRD → producto
Doctrine → principios
Architecture/ADRs → diseño
Roadmap → secuencia
Specs → comportamiento
Code/tests → realidad
EXPLICA
Capa de equipo:
Team Guide
Architecture Primer
Architecture Guide
Runtime & Harness Guide
Methodology Guide
Sessions 1–4 + 3B
Derivada y fechada
Notes: [Sources]
- docs/development/agentic-product-software-development-methodology.md (v0.4.4)
- docs/development/release-path-playbook.md
- docs/product/roadmap-increments/r1-relationship-operations-v1/slice-plan.md
- Baseline: janotowers/Gu-OS main @ 5a6fbb05117042e1f7c47c911e0e2bc14d068340 (2026-09-08)

## Slide 5
AUTORIDAD DE DESARROLLO
Cuatro sistemas poseen verdades diferentes de desarrollo
AGENTS.md conduce al mapa de autoridad. Cada sistema downstream responde una pregunta distinta.
MODELO CANÓNICO
CONFIDENCIAL
ungga.com
AGENTS.md
Contrato operativo y routing obligatorio
docs/README.md
¿Qué artefacto posee esta verdad?
DOCUMENTOS CANÓNICOS
Intención y contratos durables
PRD · Roadmap · Specs · ADRs
Technical Plan · Slice Plan
RUNTIME DEL CODING AGENT
JIT Tasks
Implementación aún sin push
Contexto de verificación local
GITHUB
Branch · commits · PR
CI / RLS · merge
Actions y aprobaciones de entorno
CONTROL PLANE FUTURO
Proyección entre dueños
Visibilidad de Cycle / DRI
Atención y aprendizaje
ir al artefacto dueño antes de trabajo consecuencial
Ningún sistema posee por sí solo “dónde está el trabajo”. La respuesta cambia antes y después de un push.
Notes: [Insertion]
Session 4 · after original slide 4
[Sources]
- AGENTS.md
- docs/README.md
- docs/development/agentic-product-software-development-methodology.md §4, §19.1
- Baseline: janotowers/Gu-OS main @ 5a6fbb05117042e1f7c47c911e0e2bc14d068340 · verified 10 September 2026

## Slide 6
CICLO CONTINUO
Lifecycle de desarrollo: de intención a aprendizaje
La cadena reduce ambigüedad, crea evidencia independiente y repara el artefacto dueño de cada defecto.
MÉTODO CANÓNICO
CONFIDENCIAL
ungga.com
Descubrir
problema
PRD
intención de producto
Roadmap
qué demostrar
Spec
comportamiento
ADR
decisión
Tech Plan
realización
Slice Plan
contrato
JIT Tasks
ejecución
Implementar
código
Verificar
evidencia
PR / CI
control independiente
Release
scope declarado
Observar
outcome
Evolucionar
artefacto dueño
LA EVIDENCIA PUEDE REGRESAR EL DEFECTO A SU ARTEFACTO DUEÑO
El lifecycle es continuo. Terminar una Task, PR, Slice o Cycle no detiene automáticamente el trabajo.
Notes: [Insertion]
Session 4 · immediately after insert 06
[Sources]
- AGENTS.md §3
- docs/development/agentic-product-software-development-methodology.md §3–§17
- Baseline: janotowers/Gu-OS main @ 5a6fbb05117042e1f7c47c911e0e2bc14d068340 · verified 10 September 2026

## Slide 7
PRODUCT INTENT Y ROADMAP DEFINEN EL OUTCOME
El desarrollo comienza con una responsabilidad o problema de negocio, no con una capacidad técnica interesante.
El Roadmap Increment declara qué resultado debe probarse; un Brief es opcional cuando ese frame no basta.
CONFIDENTIAL
ungga.com
5
PRODUCT REQS DOCUMENT (PRD)
Por qué y para quién
Problema, usuario, outcomes, límites y métricas de producto.
ROADMAP INCREMENT
Qué cambio perseguimos
Secuencia estratégica, prerequisites y evidence para graduar el incremento.
OPTIONAL BRIEF
Cuándo hace falta
Sólo si hace falta un frame de coordinación que el incremento no aporta.
Roadmap no equivale a diseño aprobado ni a trabajo ejecutable.
Notes: [Sources]
- docs/development/agentic-product-software-development-methodology.md (v0.4.4)
- docs/development/release-path-playbook.md
- docs/product/roadmap-increments/r1-relationship-operations-v1/slice-plan.md
- Baseline: janotowers/Gu-OS main @ 5a6fbb05117042e1f7c47c911e0e2bc14d068340 (2026-09-08)

## Slide 8
LA SPEC CONVIERTE INTENCIÓN EN CONTRATO
Una buena spec hace visible comportamiento, datos, fallos, autoridad y evidencia antes de implementar.
Debe ser suficientemente precisa para que diferentes agentes y reviewers converjan.
CONFIDENTIAL
ungga.com
6
BEHAVIOR
Qué observa el usuario
Flujos, estados, transiciones, mensajes y criterios de finalización.
CONTRACTS
Qué integra el sistema
Schemas, interfaces, eventos, invariantes, permisos y compatibilidad.
VERIFICATION
Cómo sabremos que funciona
Tests, scenarios, checks, evidence y métricas.
La spec reduce grados de libertad; no reemplaza juicio ni descubrimiento.
Notes: [Sources]
- docs/development/agentic-product-software-development-methodology.md
- docs/product/initiatives/relationship-operations/
- Canonical baseline: main @ a172040149fbd4263eaa0e78b554e88861c10fae (verified 2026-09-02).

## Slide 9
PLAN, SLICE CONTRACT Y JIT TASKS NO SON LO MISMO
El Technical Plan realiza behavior aprobado; el Slice Plan conserva contratos; el agent deriva Tasks al ejecutar.
Programar un slice no lo aprueba: la autoridad debe estar explícita antes de ejecutar.
CONFIDENTIAL
ungga.com
7
TECHNICAL PLAN
Diseño de realización
Componentes, contratos, secuencia técnica, flags y rollback.
SLICE PLAN
Contrato durable
Outcome, acceptance, DoD, Release Scope, estimate y readiness.
JIT TASKS
Plan operativo del agente
Investigar, cambiar y verificar ahora; no Markdown canonical.
READY → Planned → Executable; Cycle planning no re-aprueba el diseño.
Notes: [Sources]
- docs/development/agentic-product-software-development-methodology.md (v0.4.4)
- docs/development/release-path-playbook.md
- docs/product/roadmap-increments/r1-relationship-operations-v1/slice-plan.md
- Baseline: janotowers/Gu-OS main @ 5a6fbb05117042e1f7c47c911e0e2bc14d068340 (2026-09-08)

## Slide 10
VERTICAL SLICES PRODUCEN EVIDENCIA ANTES
Un slice cruza las capas mínimas necesarias para demostrar comportamiento real.
Evita acumular foundations sin feedback y reduce el costo de encontrar decisiones equivocadas.
CONFIDENTIAL
ungga.com
8
SLICE HORIZONTAL
Completa una capa
Muchas tablas
Muchos endpoints
Muchos componentes
Poca validación end-to-end
SLICE VERTICAL
Demuestra un outcome
Un flujo real
Datos mínimos
Policy relevante
UI/canal necesario
Test y evidencia
Pequeño no significa superficial: significa alcance cerrado y verificable.
preferir
Notes: [Sources]
- docs/development/agentic-product-software-development-methodology.md
- docs/development/release-path-playbook.md
- Canonical baseline: main @ a172040149fbd4263eaa0e78b554e88861c10fae (verified 2026-09-02).

## Slide 11
READY ≠ PLANNED ≠ EXECUTABLE
Tres preguntas separan calidad del contract, scheduling humano y posibilidad real de empezar.
READY no requiere DRI; Planned lo confirma; Executable exige prerequisitos satisfechos y capacidad.
CONFIDENTIAL
ungga.com
9
READY
Calidad del contrato:
Behavior gobernado
Acceptance verificable
Release Scope
Estimate + confidence
Dependencies clasificadas
PLANNED / EXECUTABLE
Scheduling y posibilidad real:
Planned: Cycle confirmado
Accountable / DRI humano
Executable: prerequisitos reales
Capacidad disponible
Entonces: JIT Tasks
Notes: [Sources]
- docs/development/agentic-product-software-development-methodology.md (v0.4.4)
- docs/development/release-path-playbook.md
- docs/product/roadmap-increments/r1-relationship-operations-v1/slice-plan.md
- Baseline: janotowers/Gu-OS main @ 5a6fbb05117042e1f7c47c911e0e2bc14d068340 (2026-09-08)

## Slide 12
MODELO DE EJECUCIÓN DE SLICES
Slice planning separa readiness, scheduling y ejecución
Cada transición responde una pregunta diferente. Las JIT Tasks aparecen sólo cuando el trabajo puede comenzar.
MÉTODO CANÓNICO
CONFIDENCIAL
ungga.com
PROPUESTA
¿Vale la pena elaborar el candidato?
READY
¿El contrato durable está completo y es verificable?
PLANNED
¿Un humano confirmó Cycle y Accountable / DRI?
EXECUTABLE
¿Prerequisites cumplidos y capacity disponible?
EJECUCIÓN DEL AGENTE
Derivar JIT Tasks · implementar · verificar local · reparar
GITHUB + RELEASE
PR · CI · merge · Release Scope declarado · evidencia
READY HORIZON
Mantener aproximadamente 1–2 Cycles de capacity genuinamente READY. El horizonte nunca reduce la Definition of Ready.
Cycle planning programa trabajo aprobado; no vuelve a aprobar behavior, arquitectura, scope de Slice ni Tasks.
Notes: [Insertion]
Session 4 · after original slide 9
[Sources]
- docs/development/agentic-product-software-development-methodology.md §10, §12.1–§12.2
- AGENTS.md §3, §9
- Baseline: janotowers/Gu-OS main @ 5a6fbb05117042e1f7c47c911e0e2bc14d068340 · verified 10 September 2026

## Slide 13
HUMANOS Y AGENTES TIENEN RESPONSABILIDADES DISTINTAS
La velocidad viene de delegar trabajo dentro de contratos, no de delegar ownership.
Las personas poseen intención, autoridad y aceptación; los agentes amplifican exploración, implementación y verificación.
CONFIDENTIAL
ungga.com
10
HUMANO
Posee la decisión
Outcome, prioridades, tradeoffs, aprobación, release y responsabilidad.
AGENTE
Ejecuta dentro del contrato
Investiga, propone, implementa, prueba, documenta y prepara evidencia.
SISTEMA
Aplica gates
Scopes, checks, CI, policies, permisos, auditabilidad y feedback.
Delegar ejecución no delega accountability.
Notes: [Sources]
- docs/development/agentic-product-software-development-methodology.md
- docs/principles/gu-os-principles-and-design-doctrine.md
- Canonical baseline: main @ a172040149fbd4263eaa0e78b554e88861c10fae (verified 2026-09-02).

## Slide 14
MODELO PARA VARIACIÓN; CHECKS PARA INVARIANTES
Los modelos son excelentes para explorar y sintetizar; los gates deterministas protegen propiedades que no pueden quedar a interpretación.
Las evaluaciones del modelo complementan —no sustituyen— tests, schemas, policies y reviewers.
CONFIDENTIAL
ungga.com
11
MODEL-MEDIATED
Úsalo para:
Investigación
Alternativas
Generación
Revisión semántica
Síntesis
Diagnóstico
DETERMINISTA
Exígelo para:
Schemas y types
Tests
Linters
Migrations
Permissions
CI/release gates
Notes: [Sources]
- docs/development/agentic-product-software-development-methodology.md
- docs/development/release-path-playbook.md
- Canonical baseline: main @ a172040149fbd4263eaa0e78b554e88861c10fae (verified 2026-09-02).

## Slide 15
EL READY HORIZON EVITA PARADAS SIN BAJAR LA BARRA
Mantenemos capacidad genuinamente READY por delante; trabajo más lejano con un enfoque rolling-wave.
Default: capacidad para aproximadamente 1–2 ciclos, no un número fijo de Slices.
CONFIDENTIAL
ungga.com
12
ELABORAR
Próximo trabajo gobernado
Precisar outcome, acceptance, evidence, riesgos, estimate y dependencies.
EVALUAR
Aplicar Definition of Ready
No resolver ambigüedad de producto dentro de Tasks ni bajar la barra.
REPLENISH
Mantener capacidad por delante
Anticipar agotamiento y blockers; actualizar contratos sin inventar decisiones.
Readiness no confirma Cycle inclusion ni concede autoridad.
Notes: [Sources]
- docs/development/agentic-product-software-development-methodology.md (v0.4.4)
- docs/development/release-path-playbook.md
- docs/product/roadmap-increments/r1-relationship-operations-v1/slice-plan.md
- Baseline: janotowers/Gu-OS main @ 5a6fbb05117042e1f7c47c911e0e2bc14d068340 (2026-09-08)

## Slide 16
VERIFICACIÓN ES PARTE DEL DISEÑO
La evidencia se define antes de implementar y se produce durante cada slice.
“El agente dice que terminó” nunca es un criterio de aceptación.
CONFIDENTIAL
ungga.com
13
STATIC
Consistencia
Types, schemas, lint, dependency rules y contract validation.
BEHAVIORAL
Comportamiento
Unit, integration, scenario, UI y migration tests.
OPERATIONAL
Realidad del sistema
Telemetry, evidence, rollout checks, incident signals y outcomes.
La combinación correcta depende del riesgo y del tipo de verdad.
Notes: [Sources]
- docs/development/agentic-product-software-development-methodology.md
- docs/development/release-path-playbook.md
- Canonical baseline: main @ a172040149fbd4263eaa0e78b554e88861c10fae (verified 2026-09-02).

## Slide 17
CONTINUITY LOOP: AVANZAR SIN AMPLIAR AUTORIDAD
El sistema avanza ejecución, prerequisitos, reaprovisionamiento, planeación de ciclo, graduación, o siguiente incremento.
Un reintento sin nueva evidencia sólo repite incertidumbre.
CONFIDENTIAL
ungga.com
14
EJECUTAR
Avanzar dentro del scope
Trabajo Planned + Executable; verificar, reparar y cerrar con evidencia.
PREPARAR
Mantener continuidad
Prerequisites gobernados,
READY Horizon, propuesta de ciclo o graduación.
ESCALAR
Frontera humana real
Declarar bloqueo, owner y mínima decisión necesaria; nunca ampliar autoridad.
Terminar un PR o Cycle no es por sí solo una condición de parada.
Notes: [Sources]
- docs/development/agentic-product-software-development-methodology.md (v0.4.4)
- docs/development/release-path-playbook.md
- docs/product/roadmap-increments/r1-relationship-operations-v1/slice-plan.md
- Baseline: janotowers/Gu-OS main @ 5a6fbb05117042e1f7c47c911e0e2bc14d068340 (2026-09-08)

## Slide 18
RELEASE SCOPE DECLARA LA EVIDENCIA EXIGIDA
Cada Slice declara hasta dónde debe llegar y qué evidencia debe producir.
Review y release son gates distintos; el scope no concede autoridad de producción.
CONFIDENTIAL
ungga.com
15
1
1 · RS1 — Repo / CI
Verificación local determinista, CI y merge; no afirma validación hosted.
2
2 · RS2 — Hosted
Añade evidencia del comportamiento en el entorno hosted definido por el contrato.
3
3 · RS3 — Production
Exige autoridad de producción, rollout controlado y verificación post-release.
Shadow mode no es Release Scope. Done no equivale a graduation.
Notes: [Sources]
- docs/development/agentic-product-software-development-methodology.md (v0.4.4)
- docs/development/release-path-playbook.md
- docs/product/roadmap-increments/r1-relationship-operations-v1/slice-plan.md
- Baseline: janotowers/Gu-OS main @ 5a6fbb05117042e1f7c47c911e0e2bc14d068340 (2026-09-08)

## Slide 19
CONFIGURADO EN GITHUB
GitHub convierte cambios en evidencia independiente
Los controles del repo mantienen implementación, merge y entrega hosted como afirmaciones separadas.
ACTUAL
CONFIDENCIAL
ungga.com
BRANCH + COMMIT
Agent/runtime posee el estado pre-push
PULL REQUEST
El template exige impacto arquitectónico + verificación
CI + RLS
Skills, migrations, docs, precios, tipos, selftests y checks cross-tenant
PROTECT MAIN
PR obligatorio · ci + rls estrictos · sin force push ni bypass
MERGE
GitHub registra el estado aceptado del repo
DISPATCH MANUAL A STAGING
SHA exacto de 40 caracteres
apply false por default
verify true por default
ELEGIBILIDAD + ENV GATE
HEAD actual de main
CI verde para el SHA exacto
Reviewer obligatorio
ENTREGAR
Migrations hacia adelante
Escritura serializada
Recheck antes de mutar
VERIFICAR HOSTED
Verificación read-only
Artefacto de evidencia
Afirmación del entorno real
RS-1
local + CI
RS-2
RS-1 + hosted
RS-3
RS-2 + ruta a producción autorizada por humano
Notes: [Insertion]
Session 4 · after original slide 15
[Sources]
- .github/pull_request_template.md
- .github/workflows/ci.yml
- .github/workflows/deliver-staging.yml
- docs/development/release-path-playbook.md
- docs/development/agentic-product-software-development-methodology.md §14.2, §19.1
- Baseline: janotowers/Gu-OS main @ 5a6fbb05117042e1f7c47c911e0e2bc14d068340 · verified 10 September 2026

## Slide 20
SLICE DONE Y ROADMAP GRADUATED SON CLAIMS DISTINTOS
Done satisface el Slice contract; graduation evalúa la evidencia declarada por el Roadmap.
Telemetry, feedback y outcomes deben regresar a producto, specs, arquitectura y prioridades.
CONFIDENTIAL
ungga.com
16
SLICE DONE
¿Construimos lo especificado?
Acceptance del Slice
Definition of Done
Release Scope declarado
Evidence verificable
Límites y rollout
INCREMENT GRADUATED
¿Cambió el resultado?
Uso y calidad
Tiempo/costo
Outcome de negocio
Feedback
Incidentes y gaps
Todos los Slices Done no prueban automáticamente la graduación del incremento.
habilita
Notes: [Sources]
- docs/development/agentic-product-software-development-methodology.md (v0.4.4)
- docs/development/release-path-playbook.md
- docs/product/roadmap-increments/r1-relationship-operations-v1/slice-plan.md
- Baseline: janotowers/Gu-OS main @ 5a6fbb05117042e1f7c47c911e0e2bc14d068340 (2026-09-08)

## Slide 21
CONSTRUIMOS DOS SISTEMAS SPEC-DRIVEN
Gu OS coordina trabajo de usuarios; nuestra metodología coordina trabajo de desarrollo.
Ambos necesitan intención explícita, unidades durables, autoridad, ejecución, verificación y aprendizaje.
CONFIDENTIAL
ungga.com
17
GU OS
Sistema de producto:
Cases
Work items
Capabilities
Policies
Evidence
Impact loops
DESARROLLO
Sistema de construcción:
Briefs/specs
Slices
Agents/tools
Review gates
Release evidence
Learning loops
Notes: [Sources]
- docs/development/agentic-product-software-development-methodology.md
- docs/operational-cases/architecture.md
- docs/manuals/ai-native-loops.md
- Canonical baseline: main @ a172040149fbd4263eaa0e78b554e88861c10fae (verified 2026-09-02).

## Slide 22
R1 MUESTRA LA CADENA COMPLETA
Relationship Operations ya produce evidencia real y expone el siguiente planning/authority boundary.
SL-0…SL-3 están Done; SL-4 es READY pero aún no Planned ni tiene DRI confirmado.
CONFIDENTIAL
ungga.com
18
1
1 · Define
PRD + Roadmap + Specs + AC-1…AC-10 establecen responsibility, behavior y graduation evidence.
2
2 · Decide y slice
Arquitectura/ADRs/plan seleccionan límites, datos, policies y secuencia executable.
3
3 · Implementa y demuestra
Código, migrations, tests y validación de producto aportan evidencia y aprendizaje.
La aceptación documental no sustituye la validación operativa.
Notes: [Sources]
- docs/development/agentic-product-software-development-methodology.md (v0.4.4)
- docs/development/release-path-playbook.md
- docs/product/roadmap-increments/r1-relationship-operations-v1/slice-plan.md
- Baseline: janotowers/Gu-OS main @ 5a6fbb05117042e1f7c47c911e0e2bc14d068340 (2026-09-08)

## Slide 23
CHECKLIST ANTES DE LLAMAR “DONE”
Diez preguntas mantienen intención, autoridad, implementación y evidencia alineadas.
Si una respuesta no es verificable, todavía existe trabajo o una decisión pendiente.
CONFIDENTIAL
ungga.com
19
1
¿Outcome y usuario están claros?
2
¿La fuente de autoridad es correcta?
3
¿Acceptance criteria observables?
4
¿Contratos, datos y fallos explícitos?
5
¿Slice READY y end-to-end?
6
¿Cycle + Accountable/DRI confirmados?
7
¿Prerequisites + capacity → Executable?
8
¿Release Scope y evidence satisfechos?
9
¿Release y rollback preparados?
10
¿El feedback actualiza la siguiente decisión?
Notes: [Sources]
- docs/development/agentic-product-software-development-methodology.md (v0.4.4)
- docs/development/release-path-playbook.md
- docs/product/roadmap-increments/r1-relationship-operations-v1/slice-plan.md
- Baseline: janotowers/Gu-OS main @ 5a6fbb05117042e1f7c47c911e0e2bc14d068340 (2026-09-08)

## Slide 24
La velocidad sostenible
viene de la evidencia.
Intención explícita. Slices pequeños. Loops cerrados.
Notes: [Sources]
- docs/development/agentic-product-software-development-methodology.md
- docs/development/release-path-playbook.md
- Canonical baseline: main @ a172040149fbd4263eaa0e78b554e88861c10fae (verified 2026-09-02).