## Slide 1
UNGGA | INTERNAL SESSION
Cómo construimos Gu OS
De intención a evidencia
Sesión 4 · Metodología de desarrollo de sistema agéntico
Objetivo: entender cómo convertimos una responsabilidad de negocio en cambios pequeños, verificables, liberables y capaces de producir aprendizaje.
Gu
Gu OS
CONFIDENTIAL
ungga.com
1
Notes: [Sources]
- docs/development/agentic-product-software-development-methodology.md
- docs/development/release-path-playbook.md
- Canonical baseline: main @ a172040149fbd4263eaa0e78b554e88861c10fae (verified 2026-09-02).

## Slide 2
QUÉ RESUELVE LA METODOLOGÍA
Gu OS es agéntico en el producto y en su desarrollo, pero la responsabilidad no se delega al modelo.
La metodología hace explícita la autoridad de cada artefacto, el trabajo de humanos y agentes y la evidencia exigida.
CONFIDENTIAL
ungga.com
2
Trazabilidad
Intención → implementación
Cada decisión importante tiene un dueño, un artefacto y una evidencia.
Flujo
Slices pequeños que pueden revisarse, verificarse, liberarse y aprender.
Gobernanza
El modelo propone; los contratos, checks y reviewers deciden.
PREVIO
Sessions 3 + 3B: arquitectura y runtime.
Lectura: Methodology Guide v0.2 (derivada de v0.4.4).
Repo actual como evidencia.
RESULTADO
Un proceso compartido.
Gates explícitos.
Feedback cerrado.
Notes: [Sources]
- docs/development/agentic-product-software-development-methodology.md (v0.4.4)
- docs/development/release-path-playbook.md
- docs/product/roadmap-increments/r1-relationship-operations-v1/slice-plan.md
- Baseline: janotowers/Gu-OS main @ 5a6fbb05117042e1f7c47c911e0e2bc14d068340 (2026-09-08)

## Slide 3
LA CADENA DE ARTEFACTOS
Cada artefacto posee una clase de verdad; ninguno debe intentar poseerlas todas.
El flujo reduce ambigüedad progresivamente sin convertir documentos explicativos en autoridad.
CONFIDENTIAL
ungga.com
3
Tasks, Code & Evidence
Qué está implementado, verificado y operando.
ADRs, Plan Técnico & Slice Plan
Qué decisiones técnicas y secuencia ejecutable se eligen.
Spec & optional Initiative Brief
Qué responsabilidad y comportamiento deben existir.
Producto & Roadmap
Qué problema, outcome y principios gobiernan.
encuadra
especifica
realiza
Decisiones y slices
Acceptance criteria
Producto y principios
Repo, CI, runtime, feedback
La comunicación deriva de la cadena; no la reemplaza.
Notes: [Sources]
- docs/development/agentic-product-software-development-methodology.md (v0.4.4)
- docs/development/release-path-playbook.md
- docs/product/roadmap-increments/r1-relationship-operations-v1/slice-plan.md
- Baseline: janotowers/Gu-OS main @ 5a6fbb05117042e1f7c47c911e0e2bc14d068340 (2026-09-08)

## Slide 4
AUTORIDAD POR TIPO DE VERDAD
La coherencia depende de saber qué documento gobierna cada pregunta.
Cuando dos artefactos divergen, reconciliamos según ownership; no elegimos el texto más reciente por intuición.
CONFIDENTIAL
ungga.com
4
GOBIERNA
Fuentes canónicas:
PRD → producto
Doctrine → principios
Architecture/ADRs → diseño
Roadmap → secuencia
Specs → comportamiento
Code/tests → realidad
EXPLICA
Capa de equipo:
Team Guide
Architecture Primer
Architecture Guide
Runtime & Harness Guide
Methodology Guide
Sessions 1–4 + 3B
Derivada y fechada
Notes: [Sources]
- docs/development/agentic-product-software-development-methodology.md (v0.4.4)
- docs/development/release-path-playbook.md
- docs/product/roadmap-increments/r1-relationship-operations-v1/slice-plan.md
- Baseline: janotowers/Gu-OS main @ 5a6fbb05117042e1f7c47c911e0e2bc14d068340 (2026-09-08)

## Slide 5
PRODUCT INTENT Y ROADMAP DEFINEN EL OUTCOME
El desarrollo comienza con una responsabilidad o problema de negocio, no con una capacidad técnica interesante.
El Roadmap Increment declara qué resultado debe probarse; un Brief es opcional cuando ese frame no basta.
CONFIDENTIAL
ungga.com
5
PRODUCT REQS DOCUMENT (PRD)
Por qué y para quién
Problema, usuario, outcomes, límites y métricas de producto.
ROADMAP INCREMENT
Qué cambio perseguimos
Secuencia estratégica, prerequisites y evidence para graduar el incremento.
OPTIONAL BRIEF
Cuándo hace falta
Sólo si hace falta un frame de coordinación que el incremento no aporta.
Roadmap no equivale a diseño aprobado ni a trabajo ejecutable.
Notes: [Sources]
- docs/development/agentic-product-software-development-methodology.md (v0.4.4)
- docs/development/release-path-playbook.md
- docs/product/roadmap-increments/r1-relationship-operations-v1/slice-plan.md
- Baseline: janotowers/Gu-OS main @ 5a6fbb05117042e1f7c47c911e0e2bc14d068340 (2026-09-08)

## Slide 6
LA SPEC CONVIERTE INTENCIÓN EN CONTRATO
Una buena spec hace visible comportamiento, datos, fallos, autoridad y evidencia antes de implementar.
Debe ser suficientemente precisa para que diferentes agentes y reviewers converjan.
CONFIDENTIAL
ungga.com
6
BEHAVIOR
Qué observa el usuario
Flujos, estados, transiciones, mensajes y criterios de finalización.
CONTRACTS
Qué integra el sistema
Schemas, interfaces, eventos, invariantes, permisos y compatibilidad.
VERIFICATION
Cómo sabremos que funciona
Tests, scenarios, checks, evidence y métricas.
La spec reduce grados de libertad; no reemplaza juicio ni descubrimiento.
Notes: [Sources]
- docs/development/agentic-product-software-development-methodology.md
- docs/product/initiatives/relationship-operations/
- Canonical baseline: main @ a172040149fbd4263eaa0e78b554e88861c10fae (verified 2026-09-02).

## Slide 7
PLAN, SLICE CONTRACT Y JIT TASKS NO SON LO MISMO
El Technical Plan realiza behavior aprobado; el Slice Plan conserva contratos; el agent deriva Tasks al ejecutar.
Programar un slice no lo aprueba: la autoridad debe estar explícita antes de ejecutar.
CONFIDENTIAL
ungga.com
7
TECHNICAL PLAN
Diseño de realización
Componentes, contratos, secuencia técnica, flags y rollback.
SLICE PLAN
Contrato durable
Outcome, acceptance, DoD, Release Scope, estimate y readiness.
JIT TASKS
Plan operativo del agente
Investigar, cambiar y verificar ahora; no Markdown canonical.
READY → Planned → Executable; Cycle planning no re-aprueba el diseño.
Notes: [Sources]
- docs/development/agentic-product-software-development-methodology.md (v0.4.4)
- docs/development/release-path-playbook.md
- docs/product/roadmap-increments/r1-relationship-operations-v1/slice-plan.md
- Baseline: janotowers/Gu-OS main @ 5a6fbb05117042e1f7c47c911e0e2bc14d068340 (2026-09-08)

## Slide 8
VERTICAL SLICES PRODUCEN EVIDENCIA ANTES
Un slice cruza las capas mínimas necesarias para demostrar comportamiento real.
Evita acumular foundations sin feedback y reduce el costo de encontrar decisiones equivocadas.
CONFIDENTIAL
ungga.com
8
SLICE HORIZONTAL
Completa una capa
Muchas tablas
Muchos endpoints
Muchos componentes
Poca validación end-to-end
SLICE VERTICAL
Demuestra un outcome
Un flujo real
Datos mínimos
Policy relevante
UI/canal necesario
Test y evidencia
Pequeño no significa superficial: significa alcance cerrado y verificable.
preferir
Notes: [Sources]
- docs/development/agentic-product-software-development-methodology.md
- docs/development/release-path-playbook.md
- Canonical baseline: main @ a172040149fbd4263eaa0e78b554e88861c10fae (verified 2026-09-02).

## Slide 9
READY ≠ PLANNED ≠ EXECUTABLE
Tres preguntas separan calidad del contract, scheduling humano y posibilidad real de empezar.
READY no requiere DRI; Planned lo confirma; Executable exige prerequisitos satisfechos y capacidad.
CONFIDENTIAL
ungga.com
9
READY
Calidad del contrato:
Behavior gobernado
Acceptance verificable
Release Scope
Estimate + confidence
Dependencies clasificadas
PLANNED / EXECUTABLE
Scheduling y posibilidad real:
Planned: Cycle confirmado
Accountable / DRI humano
Executable: prerequisitos reales
Capacidad disponible
Entonces: JIT Tasks
Notes: [Sources]
- docs/development/agentic-product-software-development-methodology.md (v0.4.4)
- docs/development/release-path-playbook.md
- docs/product/roadmap-increments/r1-relationship-operations-v1/slice-plan.md
- Baseline: janotowers/Gu-OS main @ 5a6fbb05117042e1f7c47c911e0e2bc14d068340 (2026-09-08)

## Slide 10
HUMANOS Y AGENTES TIENEN RESPONSABILIDADES DISTINTAS
La velocidad viene de delegar trabajo dentro de contratos, no de delegar ownership.
Las personas poseen intención, autoridad y aceptación; los agentes amplifican exploración, implementación y verificación.
CONFIDENTIAL
ungga.com
10
HUMANO
Posee la decisión
Outcome, prioridades, tradeoffs, aprobación, release y responsabilidad.
AGENTE
Ejecuta dentro del contrato
Investiga, propone, implementa, prueba, documenta y prepara evidencia.
SISTEMA
Aplica gates
Scopes, checks, CI, policies, permisos, auditabilidad y feedback.
Delegar ejecución no delega accountability.
Notes: [Sources]
- docs/development/agentic-product-software-development-methodology.md
- docs/principles/gu-os-principles-and-design-doctrine.md
- Canonical baseline: main @ a172040149fbd4263eaa0e78b554e88861c10fae (verified 2026-09-02).

## Slide 11
MODELO PARA VARIACIÓN; CHECKS PARA INVARIANTES
Los modelos son excelentes para explorar y sintetizar; los gates deterministas protegen propiedades que no pueden quedar a interpretación.
Las evaluaciones del modelo complementan —no sustituyen— tests, schemas, policies y reviewers.
CONFIDENTIAL
ungga.com
11
MODEL-MEDIATED
Úsalo para:
Investigación
Alternativas
Generación
Revisión semántica
Síntesis
Diagnóstico
DETERMINISTA
Exígelo para:
Schemas y types
Tests
Linters
Migrations
Permissions
CI/release gates
Notes: [Sources]
- docs/development/agentic-product-software-development-methodology.md
- docs/development/release-path-playbook.md
- Canonical baseline: main @ a172040149fbd4263eaa0e78b554e88861c10fae (verified 2026-09-02).

## Slide 12
EL READY HORIZON EVITA PARADAS SIN BAJAR LA BARRA
Mantenemos capacidad genuinamente READY por delante; trabajo más lejano con un enfoque rolling-wave.
Default: capacidad para aproximadamente 1–2 ciclos, no un número fijo de Slices.
CONFIDENTIAL
ungga.com
12
ELABORAR
Próximo trabajo gobernado
Precisar outcome, acceptance, evidence, riesgos, estimate y dependencies.
EVALUAR
Aplicar Definition of Ready
No resolver ambigüedad de producto dentro de Tasks ni bajar la barra.
REPLENISH
Mantener capacidad por delante
Anticipar agotamiento y blockers; actualizar contratos sin inventar decisiones.
Readiness no confirma Cycle inclusion ni concede autoridad.
Notes: [Sources]
- docs/development/agentic-product-software-development-methodology.md (v0.4.4)
- docs/development/release-path-playbook.md
- docs/product/roadmap-increments/r1-relationship-operations-v1/slice-plan.md
- Baseline: janotowers/Gu-OS main @ 5a6fbb05117042e1f7c47c911e0e2bc14d068340 (2026-09-08)

## Slide 13
VERIFICACIÓN ES PARTE DEL DISEÑO
La evidencia se define antes de implementar y se produce durante cada slice.
“El agente dice que terminó” nunca es un criterio de aceptación.
CONFIDENTIAL
ungga.com
13
STATIC
Consistencia
Types, schemas, lint, dependency rules y contract validation.
BEHAVIORAL
Comportamiento
Unit, integration, scenario, UI y migration tests.
OPERATIONAL
Realidad del sistema
Telemetry, evidence, rollout checks, incident signals y outcomes.
La combinación correcta depende del riesgo y del tipo de verdad.
Notes: [Sources]
- docs/development/agentic-product-software-development-methodology.md
- docs/development/release-path-playbook.md
- Canonical baseline: main @ a172040149fbd4263eaa0e78b554e88861c10fae (verified 2026-09-02).

## Slide 14
CONTINUITY LOOP: AVANZAR SIN AMPLIAR AUTORIDAD
El sistema avanza ejecución, prerequisitos, reaprovisionamiento, planeación de ciclo, graduación, o siguiente incremento.
Un reintento sin nueva evidencia sólo repite incertidumbre.
CONFIDENTIAL
ungga.com
14
EJECUTAR
Avanzar dentro del scope
Trabajo Planned + Executable; verificar, reparar y cerrar con evidencia.
PREPARAR
Mantener continuidad
Prerequisites gobernados,
READY Horizon, propuesta de ciclo o graduación.
ESCALAR
Frontera humana real
Declarar bloqueo, owner y mínima decisión necesaria; nunca ampliar autoridad.
Terminar un PR o Cycle no es por sí solo una condición de parada.
Notes: [Sources]
- docs/development/agentic-product-software-development-methodology.md (v0.4.4)
- docs/development/release-path-playbook.md
- docs/product/roadmap-increments/r1-relationship-operations-v1/slice-plan.md
- Baseline: janotowers/Gu-OS main @ 5a6fbb05117042e1f7c47c911e0e2bc14d068340 (2026-09-08)

## Slide 15
RELEASE SCOPE DECLARA LA EVIDENCIA EXIGIDA
Cada Slice declara hasta dónde debe llegar y qué evidencia debe producir.
Review y release son gates distintos; el scope no concede autoridad de producción.
CONFIDENTIAL
ungga.com
15
1
1 · RS1 — Repo / CI
Verificación local determinista, CI y merge; no afirma validación hosted.
2
2 · RS2 — Hosted
Añade evidencia del comportamiento en el entorno hosted definido por el contrato.
3
3 · RS3 — Production
Exige autoridad de producción, rollout controlado y verificación post-release.
Shadow mode no es Release Scope. Done no equivale a graduation.
Notes: [Sources]
- docs/development/agentic-product-software-development-methodology.md (v0.4.4)
- docs/development/release-path-playbook.md
- docs/product/roadmap-increments/r1-relationship-operations-v1/slice-plan.md
- Baseline: janotowers/Gu-OS main @ 5a6fbb05117042e1f7c47c911e0e2bc14d068340 (2026-09-08)

## Slide 16
SLICE DONE Y ROADMAP GRADUATED SON CLAIMS DISTINTOS
Done satisface el Slice contract; graduation evalúa la evidencia declarada por el Roadmap.
Telemetry, feedback y outcomes deben regresar a producto, specs, arquitectura y prioridades.
CONFIDENTIAL
ungga.com
16
SLICE DONE
¿Construimos lo especificado?
Acceptance del Slice
Definition of Done
Release Scope declarado
Evidence verificable
Límites y rollout
INCREMENT GRADUATED
¿Cambió el resultado?
Uso y calidad
Tiempo/costo
Outcome de negocio
Feedback
Incidentes y gaps
Todos los Slices Done no prueban automáticamente la graduación del incremento.
habilita
Notes: [Sources]
- docs/development/agentic-product-software-development-methodology.md (v0.4.4)
- docs/development/release-path-playbook.md
- docs/product/roadmap-increments/r1-relationship-operations-v1/slice-plan.md
- Baseline: janotowers/Gu-OS main @ 5a6fbb05117042e1f7c47c911e0e2bc14d068340 (2026-09-08)

## Slide 17
CONSTRUIMOS DOS SISTEMAS SPEC-DRIVEN
Gu OS coordina trabajo de usuarios; nuestra metodología coordina trabajo de desarrollo.
Ambos necesitan intención explícita, unidades durables, autoridad, ejecución, verificación y aprendizaje.
CONFIDENTIAL
ungga.com
17
GU OS
Sistema de producto:
Cases
Work items
Capabilities
Policies
Evidence
Impact loops
DESARROLLO
Sistema de construcción:
Briefs/specs
Slices
Agents/tools
Review gates
Release evidence
Learning loops
Notes: [Sources]
- docs/development/agentic-product-software-development-methodology.md
- docs/operational-cases/architecture.md
- docs/manuals/ai-native-loops.md
- Canonical baseline: main @ a172040149fbd4263eaa0e78b554e88861c10fae (verified 2026-09-02).

## Slide 18
R1 MUESTRA LA CADENA COMPLETA
Relationship Operations ya produce evidencia real y expone el siguiente planning/authority boundary.
SL-0…SL-3 están Done; SL-4 es READY pero aún no Planned ni tiene DRI confirmado.
CONFIDENTIAL
ungga.com
18
1
1 · Define
PRD + Roadmap + Specs + AC-1…AC-10 establecen responsibility, behavior y graduation evidence.
2
2 · Decide y slice
Arquitectura/ADRs/plan seleccionan límites, datos, policies y secuencia executable.
3
3 · Implementa y demuestra
Código, migrations, tests y validación de producto aportan evidencia y aprendizaje.
La aceptación documental no sustituye la validación operativa.
Notes: [Sources]
- docs/development/agentic-product-software-development-methodology.md (v0.4.4)
- docs/development/release-path-playbook.md
- docs/product/roadmap-increments/r1-relationship-operations-v1/slice-plan.md
- Baseline: janotowers/Gu-OS main @ 5a6fbb05117042e1f7c47c911e0e2bc14d068340 (2026-09-08)

## Slide 19
CHECKLIST ANTES DE LLAMAR “DONE”
Diez preguntas mantienen intención, autoridad, implementación y evidencia alineadas.
Si una respuesta no es verificable, todavía existe trabajo o una decisión pendiente.
CONFIDENTIAL
ungga.com
19
1
¿Outcome y usuario están claros?
2
¿La fuente de autoridad es correcta?
3
¿Acceptance criteria observables?
4
¿Contratos, datos y fallos explícitos?
5
¿Slice READY y end-to-end?
6
¿Cycle + Accountable/DRI confirmados?
7
¿Prerequisites + capacity → Executable?
8
¿Release Scope y evidence satisfechos?
9
¿Release y rollback preparados?
10
¿El feedback actualiza la siguiente decisión?
Notes: [Sources]
- docs/development/agentic-product-software-development-methodology.md (v0.4.4)
- docs/development/release-path-playbook.md
- docs/product/roadmap-increments/r1-relationship-operations-v1/slice-plan.md
- Baseline: janotowers/Gu-OS main @ 5a6fbb05117042e1f7c47c911e0e2bc14d068340 (2026-09-08)

## Slide 20
La velocidad sostenible
viene de la evidencia.
Intención explícita. Slices pequeños. Loops cerrados.
Notes: [Sources]
- docs/development/agentic-product-software-development-methodology.md
- docs/development/release-path-playbook.md
- Canonical baseline: main @ a172040149fbd4263eaa0e78b554e88861c10fae (verified 2026-09-02).